1.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04: Thiếu 2 chức năng đã thống nhất (Điều kiện (1)) - PBI-05: Chưa review chéo (Điều kiện (2)) |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Nhập số điện thoại/link -> nhấn Kiếm tra -> xem cảnh báo và lý do -> gửi báo cáo -> hủy hoặc tiếp tục Người demo: Đại diện nhóm Dev |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Anh/chị thấy thao tác kiểm tra số điện thoại/link có dễ sử dụng không? Vì sao? - Là đại diện cho nhóm người dùng lớn tuổi, cô/chú có cần giao diện đơn giản và rõ ràng hơn không, có cần bớt thông tin nào không cần thiết không ? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

2.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chỉ trình diễn các PBI đã hoành thành. PBI-05 chưa đạt DoD thì không được giới thiệt là đã hoàn thành |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân, |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | 3 phút cuối không đủ thời gian để Stakeholders nói được nhiều điều và Scrum Master không tự quyết định việc nào sẽ làm ở Sprint sau. |

3.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét; chưa hứa làm ngay |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét; chưa hứa làm ngay. |